2025年崇川区长江堤防测量及安全检测项目

竞争性磋商文件

采 购 人：崇川区堤防涵闸管理所

代理单位：南通通城建设工程项目管理有限公司日期：2025年 3 月11日

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第一部分  竞争性磋商公告

受崇川区堤防涵闸管理所的委托，南通通城建设工程项目管理有限公司就2025年崇川区长江堤防测量及安全检测项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

2025年崇川区长江堤防测量及安全检测项目的潜在供应商应在南通市崇川区人民政府网-公告公示栏目本公告附件中获取采购文件，并于2025年3月24日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：2025年崇川区长江堤防测量及安全检测项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：36万元

最高限价：36万元，磋商响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：详见磋商文件。

服务期限：2025年5月13日前完成并提交成果。

本项目接受联合体。

本项目不接受分包。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

响应供应商须同时具备有效的水利工程质量检测甲级资质（同时具备岩土工程、混凝土工程和量测3个类别甲级资质）和工程测量专业测绘乙级及以上资质。

注：本项目接受联合体投标，但联合体成员数最多为两家。若供应商以联合体方式参与投标，则牵头方为具备水利工程质量检测资质的投标单位。

4.未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

6.本项目的中标供应商不得将项目外包或转包。

三、获取采购文件

时间：2025年3月11日至2025年3月24日。

地点：南通市崇川区人民政府网站-公告公示栏

方式：凡有意参与本次磋商的，请于响应文件递交截止时间前直接通过本公告附件自行下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.递交响应文件截止时间及开标时间为2025年3月24日14时30分（北京时间），地点为南通市崇川区工农南路156号鑫乾广场A座22楼开标室，如有变动，另行通知。

2.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购单位不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收磋商保证金执行。

2.项目磋商活动模式：本项目采用现场磋商模式，响应供应商须在投标截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购代理机构提出。

3.有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注南通市崇川区人民政府网站-公告公示栏发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：崇川区堤防涵闸管理所

地 址：船闸西路28号

联系人：孔女士

联系方式：15862840880

2、采购代理机构信息

名称：南通通城建设工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾广场A座22楼2202室

联系人：崔永振

电话：18862961365

第二部分 磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应于2024年3月17日17时前将疑问发送至如下邮箱1346702320@qq.com。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在南通市崇川区人民政府网站-公告公示栏公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人或代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

（三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人或代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 5. 磋商报价

（1）供应商必须自行踏勘现场并就本项目所有内容进行报价，少报无效。

（2）本项目不接受任何有选择的报价。报价应不高于采购人公布的最高限价，否则作为无效响应处理。

（3）磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

（4）磋商报价表必须按要求签字或盖章。

（5）磋商报价应包含完成本项目所涉及的所有费用以及合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。如遇政府规划等特殊原因，导致部分合同内容无法实施，该项目将按照最终各清单全费用单价按实按次进行结算。

（6）本项目成交人须支付代理服务费，代理服务费为人民币2000元，供应商自行综合考虑并将该费用含在报价中，不得单列，由成交人在领取成交通知书前，向代理机构一次付清。

6.本项目磋商现场供应商就磋商文件及磋商过程中涉及的所有内容进行最后报价（即现场再进行一轮报价，即为最后报价，各供应商做好相应报价准备）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则最后报价须不高于各自响应文件中首轮报价，否则按废标处理。

若成交，各清单全费用单价的计算原则：以首轮报价的清单全费用单价为基数，根据最后报价与首轮报价之间的下浮率进行同比例下浮，且以此作为确定最终各清单全费用单价的依据。

7.最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

- （四）响应文件的递交

1.组成及装订

1.1磋商响应文件由“A.资格审查文件”、“B.商务技术响应文件”、“C.价格响应文件”共3部分组成（以下由磋商响应文件前缀号代称）。

1.2供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

- 2.磋商响应文件的份数、签署和退还

2.1磋商响应文件中，均为壹份“正本”和贰份“副本”。

2.2在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

2.3磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

2.4磋商程序顺利进行后，所有的磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 3.磋商响应文件的密封及标记

3.1供应商须将本项目磋商响应文件：【A】、【B】及【C】磋商响应文件分别单独密封。

3.2密封后，应在每一密封件上明确标注磋商项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、响应供应商全称及日期，同时加盖响应供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的【A】与【B】的“正本”或“副本”内，均不得含有任何【C】中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

4.磋商响应文件内容

- 详见第五部分响应文件组成

- A、资格审查文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现响应供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该响应供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该响应供应商承担一切责任和损失。

- B、商务技术响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】响应供应商应根据本磋商文件第三部分项目需求中的要求等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四部分内的评审细则，编写编制商务技术响应文件。商务技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响商务技术评审的得分。

- C、价格响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】价格响应文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。响应供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权取消其成交资格。

供应商递交响应文件时，供应商的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加开标会议。

5.磋商响应文件的递交、撤回、修改

5.1供应商递交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的递交响应文件截止时间。

5.2采购人拒绝接收在其规定的递交响应文件截止时间后递交的任何响应文件。

5.3供应商可在递交响应文件截止时间之前，对其所递交的响应文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按采购文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目投标响应活动。在递交响应文件截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标响应。在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人及代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的采购项目，评审专家应当从评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人、代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以书面形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式以书面形式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：由磋商小组对响应文件中的资格审查文件进行审查。

进行资格性审查的同时，从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购人或代理机构将在开标现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排被授权人在开标现场与代理机构或采购人及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理：

6.1.1磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

6.1.2磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的；

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的；

6.1.6未通过符合性检查的；

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

6.1.11响应文件未按照采购文件要求签章；

6.1.12供应商的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

6.1.13其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败：

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的；

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人或代理机构将在南通市崇川区人民政府网站-公告公示栏发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的；

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的；

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构/采购人提出，由代理机构/采购人负责答复。

向采购人或代理机构以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑；

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

（八）履约保证金

1、供应商提供的履约担保金额为中标价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起7个工作日内汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。联合体成交的，其履约保证金由牵头人递交。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、安全等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

第三部分  项目需求

- 供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目概况

南通市崇川区江堤西起九圩港，东至裤子港。经调查，沿江一线防洪挡潮堤长约33Km，均已达到抵御50年一遇洪水标准。

二、调查内容

调查工作涉及以下几个方面：

2.1. 堤防基础数据收集：搜集堤防的历史资料、设计文件、施工记录、历年维修加固记录等，为调查提供基础信息。

2.2. 现场勘查：对南通市崇川区堤防进行实地勘察，记录堤防的长度、高度、宽度、结构类型、建筑材料、护坡情况、堤身情况等。

2.3. 安全评估：对堤防的稳定性、防洪能力、抗冲刷能力等进行评估，确定是否存在安全隐患。

2.4. 数据分析与整理：将收集到的数据和现场勘查结果进行整理分析，形成详细的调查报告。

2.5. 整改建议：根据调查结果，提出堤防加固、维修、改造等建议，为后续的堤防规范化管理工作提供依据。

三、调查范围与工作量

以我区一线挡潮堤33km为调查对象，全线33km堤防基础数据调查和横断面测量；重点岸段隐患探查约13.3km，采用探地雷达仪、瞬变电磁仪、三维（3D）高密度电法仪等无损检测设备。另外需对甲方指定的5个点位进行探测，要求同重点岸段，具体点位详见明细表2。

- 本监测项目具体工作内容包括但不限于下表（工作量清单表）中所列的项目：

工作量清单表（最终的挡潮堤长以采购人要求为准）

|  | 序号 | 项目 | 单位 | 数量（预估） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量 | 1 | 堤防基础数据调查 | Km | 33 | 包含崇川区全线堤防正射影像、现场调查及基础资料搜集 |
|  | 2 | 横断面测量 | 个 | 66 | 崇川区全线堤防33km，断面间距不大于500m，结构变化处适当加密，包含迎水侧50m，背水侧至管理范围线 |
| 物探-重点岸段 | 3 | 多通道高分辨探地雷达仪普查 | Km | 13.3 | 13.3公里堤顶道路上，每公里布置两条测线检测，总计布置测线26.6公里 |
|  | 4 | 拖曳式高分辨率瞬变电磁仪、三维级联式高密度电法仪详查 | Km | 30 | 7.5公里堤顶道路上使用该检测方式检测。沿堤顶道路及内外坡布置测线，测线总长度为30km |
| 物探-5个点位 | 5 | 详细见明细表2 |  |  |  |
| 成果报告 |  |  | 份 | 2 | 电子及纸质报告各2份 |
| 注：具体项目及数量以采购人要求为准。 |  |  |  |  |  |

重点岸段探查长度明细表1

| 序号 | 物探起始点 | 长度(km) | 含迎水坡江堤长度(km) | 探测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小洋港闸站-江豚湾 | 1.7 | 1.4 | 迎水面和堤顶路应测尽测，没有堤顶路的地方测量防汛墙向内5-8米宽。企业段内堤顶路测量有问题的，应向长江侧路面继续复测。不明之处以甲方指定为准。 |
| 2 | 黄泥山-滨江公园北侧200米 | 0.9 | 0.2 |  |
| 3 | 姚港闸站 | 0.3 |  |  |
| 4 | 中远川崎上游-中粮 | 3.2 | 0.5 |  |
| 5 | 宝业化工-长扬建材 | 2.7 | 1.8 |  |
| 6 | 苏通电厂-九圩港灯塔(不含电厂港堤) | 3.8 | 3.6 |  |
| 7 | 通顺船舶-老鸦口闸上游 | 0.7 |  |  |
| 合计 |  | 13.3 | 7.5 |  |

5个点位物探明细表2

| 序号 | 点位 | 经纬度 | 尺寸（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芦泾港闸~信昌混凝土 | 纬度：g32.021895°N 经度：120.791833°E | 3×1.2 |  |
| 2 | 芦泾港闸~信昌混凝土 | 纬度：32.02799018°N 经度：120.77940109°E | 1.7×1 |  |
| 3 | 原姚港油库码头迎水坡面 | 纬度：31.98612828°N 经度：120.8439474°E | 1.3×1 |  |
| 4 | 裤子港河口北岸迎水坡面 | 纬度：31.92958185°N 经度：120.89464465°E | 6.5×3.8 |  |
| 5 | 水上公安码头~滨江花海北端迎水坡面 | 纬度：31.98463049°N 经度：120.8450864°E | 19×5.8 |  |
| 注：具体点位、范围由甲方确认。 |  |  |  |  |

四、工作依据

堤防检查工作依据包括：

4.1.《堤防隐患探测规程》（SL/T 436—2023）；

4.2.《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）；

4.3.《工程测量标准》（GB50026-2020）；

4.4.设计图纸及相关资料。

五、调查方法

采用科学手段获取准确的调查数据，为安全评估、隐患处理提供依据。调查方法涉及以下几个方面：

5.1.根据收集的最新堤防基础数据，结合现场调查，标绘出堤防及附属设施基础数据（包括但不限于堤防位置、等级、水闸、泵站、涵洞、码头、旱闸门等）。

5.2.调查堤身高程、宽度、坡比、结构类型等，并绘制堤身横断面图，断面间距不大于500m，结构变化处需适当加密。

5.3.对堤身进行隐患探测

采用二维探地雷达仪、瞬变电磁仪、三维（3D）高密度电法仪、三维（3D）探地雷达仪等 4 种无损检测设备开展堤防隐患探测，查出堤身内部可能存在的渗漏通道、空洞、废弃管道、废弃设施等工程隐患，并给出隐患的性状及位置。

六、测量基准：

6.1.坐标系统：2000国家大地坐标系，中央子午线：120°E；

6.2.高程系统：1985国家高程系统。

七、工作成果

7.1.堤防分布总平图、堤防分幅图、堤防基础数据调查表、堤身断面图。

（1）堤防分布总平图:在优于0.5m 影像图上标绘堤防位置、水闸、泵站、涵洞、码头、旱闸门等涉水工程（基础影像图由成交供应商自行绘制）。

（2）堤防分幅图：在总平图的基础上，标注堤防基础数据详图。

（3）堤身断面图：采用纵横比1:200比例尺绘制堤身横断面图，并标注结构类型、堤顶标高尺寸、内外坡比等。

7.2.堤防隐患探测成果，包含隐患堤防清单、隐患探测报告、分析评估报告。

（1）隐患探测报告

隐患探测报告是详细记录探测过程、方法和结果的文档。它通常包括以下几个部分：

1）探测背景与目的：阐述进行堤防隐患探测的背景、目的和重要性。

2）探测方法与设备：介绍采用的探测方法和使用的探测设备（如地质雷达、高密度等）。

3）探测过程与发现：详细描述探测过程，包括探测区域的划分、探测数据的收集和分析等，并列出探测中发现的所有隐患。

4）隐患分析：对探测到的隐患进行深入分析，包括隐患的成因、发展趋势和对堤防安全的影响等。

（2）分析评估报告

分析评估报告是对探测结果进行深入分析和评估的文档，它通常包含以下内容：

1）隐患综合评估：基于探测报告中的隐患清单和隐患分析，对堤防的整体安全状况进行综合评估。

2）风险分析：评估每个隐患可能引发的风险，包括风险的大小、发生的可能性和影响范围等。

3）优先级排序：根据隐患的严重程度、风险大小和处理难度等因素，对隐患进行优先级排序，为后续的修复工作提供参考。

4）修复建议与方案：针对每个隐患，提出具体的修复建议或方案，包括修复方法、所需材料、工期和预算等。

5）监测与预警机制：建议建立或完善堤防的监测与预警机制，以便及时发现和处理新的隐患。

八、调查频次

2025年5月13日前完成并提交成果。

九、其他

1、质量要求：全面、真实，满足最新的规范、标准要求。

2、现场安全与管理要求

遵守政府有关安全法律法规，有相应的安全保障措施，并对项目实施过程中现场的人员、设备的安全负责，保证现场安全管理工作符合要求。

3、成果资料必须真实、准确、可靠，检测结论必须客观、公正、科学。

五、本项目主要合同条款如下：

合同条款及格式

甲方（委托方）：

乙方（承接方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，就 （项目名称）  项目达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 第一款 基本情况

- 1、项目概况：

- 南通市崇川区江堤西起九圩港，东至裤子港。经调查，沿江一线防洪挡潮堤长约33Km，均已达到抵御50年一遇洪水标准。

- 2、调查内容：

- 调查工作涉及以下几个方面：

- 2.1. 堤防基础数据收集：搜集堤防的历史资料、设计文件、施工记录、历年维修加固记录等，为调查提供基础信息。

- 2.2. 现场勘查：对南通市崇川区堤防进行实地勘察，记录堤防的长度、高度、宽度、结构类型、建筑材料、护坡情况、堤身情况等。

- 2.3. 安全评估：对堤防的稳定性、防洪能力、抗冲刷能力等进行评估，确定是否存在安全隐患。

- 2.4. 数据分析与整理：将收集到的数据和现场勘查结果进行整理分析，形成详细的调查报告。

- 2.5. 整改建议：根据调查结果，提出堤防加固、维修、改造等建议，为后续的堤防规范化管理工作提供依据。

3、调查范围与工作量

以我区一线挡潮堤33km为调查对象，全线33km堤防基础数据调查和横断面测量；重点岸段隐患探查约13.3km，采用探地雷达仪、瞬变电磁仪、三维（3D）高密度电法仪等无损检测设备。另外需对甲方指定的5个点位进行探测，要求同重点岸段，具体点位详见明细表2。

- 本监测项目具体工作内容包括但不限于下表（工作量清单表）中所列的项目：

工作量清单表（最终的挡潮堤长以采购人要求为准）

|  | 序号 | 项目 | 单位 | 数量（预估） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量 | 1 | 堤防基础数据调查 | Km | 33 | 包含崇川区全线堤防正射影像、现场调查及基础资料搜集 |
|  | 2 | 横断面测量 | 个 | 66 | 崇川区全线堤防33km，断面间距不大于500m，结构变化处适当加密，包含迎水侧50m，背水侧至管理范围线 |
| 物探-重点岸段 | 3 | 多通道高分辨探地雷达仪普查 | Km | 13.3 | 13.3公里堤顶道路上，每公里布置两条测线检测，总计布置测线26.6公里 |
|  | 4 | 拖曳式高分辨率瞬变电磁仪、三维级联式高密度电法仪详查 | Km | 30 | 7.5公里堤顶道路上使用该检测方式检测。沿堤顶道路及内外坡布置测线，测线总长度为30km |
| 物探-5个点位 | 5 | 详细见明细表2 |  |  |  |
| 成果报告 |  |  | 份 | 2 | 电子及纸质报告各2份 |
| 注：具体项目及数量以采购人要求为准。 |  |  |  |  |  |

重点岸段探查长度明细表1

| 序号 | 物探起始点 | 长度(km) | 含迎水坡江堤长度(km) | 探测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小洋港闸站-江豚湾 | 1.7 | 1.4 | 迎水面和堤顶路应测尽测，没有堤顶路的地方测量防汛墙向内5-8米宽。企业段内堤顶路测量有问题的，应向长江侧路面继续复测。不明之处以甲方指定为准。 |
| 2 | 黄泥山-滨江公园北侧200米 | 0.9 | 0.2 |  |
| 3 | 姚港闸站 | 0.3 |  |  |
| 4 | 中远川崎上游-中粮 | 3.2 | 0.5 |  |
| 5 | 宝业化工-长扬建材 | 2.7 | 1.8 |  |
| 6 | 苏通电厂-九圩港灯塔(不含电厂港堤) | 3.8 | 3.6 |  |
| 7 | 通顺船舶-老鸦口闸上游 | 0.7 |  |  |
| 合计 |  | 13.3 | 7.5 |  |

5个点位物探明细表2

| 序号 | 点位 | 经纬度 | 尺寸（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芦泾港闸~信昌混凝土 | 纬度：g32.021895°N 经度：120.791833°E | 3×1.2 |  |
| 2 | 芦泾港闸~信昌混凝土 | 纬度：32.02799018°N 经度：120.77940109°E | 1.7×1 |  |
| 3 | 原姚港油库码头迎水坡面 | 纬度：31.98612828°N 经度：120.8439474°E | 1.3×1 |  |
| 4 | 裤子港河口北岸迎水坡面 | 纬度：31.92958185°N 经度：120.89464465°E | 6.5×3.8 |  |
| 5 | 水上公安码头~滨江花海北端迎水坡面 | 纬度：31.98463049°N 经度：120.8450864°E | 19×5.8 |  |
| 注：具体点位、范围由甲方确认。 |  |  |  |  |

4、工作依据

堤防检查工作依据包括：

4.1.《堤防隐患探测规程》（SL/T 436—2023）；

4.2.《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）；

4.3.《工程测量标准》（GB50026-2020）；

4.4.设计图纸及相关资料。

5、调查方法

采用科学手段获取准确的调查数据，为安全评估、隐患处理提供依据。调查方法涉及以下几个方面：

5.1.根据收集的最新堤防基础数据，结合现场调查，标绘出堤防及附属设施基础数据（包括但不限于堤防位置、等级、水闸、泵站、涵洞、码头、旱闸门等）。

5.2.调查堤身高程、宽度、坡比、结构类型等，并绘制堤身横断面图，断面间距不大于500m，结构变化处需适当加密。

5.3.对堤身进行隐患探测

采用二维探地雷达仪、瞬变电磁仪、三维（3D）高密度电法仪、三维（3D）探地雷达仪等 4 种无损检测设备开展堤防隐患探测，查出堤身内部可能存在的渗漏通道、空洞、废弃管道、废弃设施等工程隐患，并给出隐患的性状及位置。

6、测量基准：

6.1.坐标系统：2000国家大地坐标系，中央子午线：120°E；

6.2.高程系统：1985国家高程系统。

7、工作成果

7.1.堤防分布总平图、堤防分幅图、堤防基础数据调查表、堤身断面图。

（1）堤防分布总平图:在优于0.5m 影像图上标绘堤防位置、水闸、泵站、涵洞、码头、旱闸门等涉水工程（基础影像图由成交供应商自行绘制）。

（2）堤防分幅图：在总平图的基础上，标注堤防基础数据详图。

（3）堤身断面图：采用纵横比1:200比例尺绘制堤身横断面图，并标注结构类型、堤顶标高尺寸、内外坡比等。

7.2.堤防隐患探测成果，包含隐患堤防清单、隐患探测报告、分析评估报告。

（1）隐患探测报告

隐患探测报告是详细记录探测过程、方法和结果的文档。它通常包括以下几个部分：

1）探测背景与目的：阐述进行堤防隐患探测的背景、目的和重要性。

2）探测方法与设备：介绍采用的探测方法和使用的探测设备（如地质雷达、高密度等）。

3）探测过程与发现：详细描述探测过程，包括探测区域的划分、探测数据的收集和分析等，并列出探测中发现的所有隐患。

4）隐患分析：对探测到的隐患进行深入分析，包括隐患的成因、发展趋势和对堤防安全的影响等。

（2）分析评估报告

分析评估报告是对探测结果进行深入分析和评估的文档，它通常包含以下内容：

1）隐患综合评估：基于探测报告中的隐患清单和隐患分析，对堤防的整体安全状况进行综合评估。

2）风险分析：评估每个隐患可能引发的风险，包括风险的大小、发生的可能性和影响范围等。

3）优先级排序：根据隐患的严重程度、风险大小和处理难度等因素，对隐患进行优先级排序，为后续的修复工作提供参考。

4）修复建议与方案：针对每个隐患，提出具体的修复建议或方案，包括修复方法、所需材料、工期和预算等。

5）监测与预警机制：建议建立或完善堤防的监测与预警机制，以便及时发现和处理新的隐患。

- 第二款 调查频次

- 2025年5月13日前完成并提交成果。

- 第三款 合同价款与付款方式

1、 本项目合同总价为：人民币大写         （小写        元） 其中增值税税率为    %。本合同为固定总价合同，包括服务所需的人员费用、监测费用（含报告书）、专家评审费用、管理费用（含防疫、安全及文明作业费用）、交通食宿费用、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

3、付款方式：提供全部成果并通过甲方验收后支付合同价款的90%，余款一年后无遗留问题后付清。

- 第四款 履约保证金

1、本项目履约担保金额为中标价的10%，即人民币        元，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起7个工作日内汇入甲方账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、安全等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

- 第五款 甲方权利、职责及义务

1.负责组织领导，及时提供项目参考所需的已有资料、数据等。

2.对非乙方技术力量原因，在项目实施过程中遇到技术问题或特有的困难，给予及时回复并协助解决。

3.对乙方派出的人员进行指导，并对其工作进行检查和监督，对不称职的人员有权要求更换。

4.对乙方的作业方法、项目进度、项目质量进行监管。

5.因乙方原因造成项目进度、工作质量不符合要求时，有权要求补充修改或延迟付款期限。

- 第六款 乙方权利、职责及义务

1.及时向甲方汇报项目进展情况。

2.接收甲方的符合规范要求的技术指导、质量监督，及时向甲方移交已完成的测量资料。

3.提交项目全部技术报告成果数据和成果资料。

4.有权查询与本项目有关的设计文件、技术资料，参与本项目的有关业务会议。

- 第七款 质量及验收

- 质量要求：全面、真实，满足最新的规范、标准要求。

- 按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 甲方可以邀请第三方专业机构及专家参与验收。如甲乙双方对验收结果有争议，应邀请甲乙双方均认可的专家对结果进行认定。

- 第八款 违约责任

1.乙方对成果质量负责任，由于乙方工作错误造成甲方损失的，根据损失的程度和乙方责任大小向委托方支付赔偿金，赔偿金由双方按照相关法律法规执行,但最高赔偿额不超过合同金额2倍。

2.甲乙双方有一方无故停止执行本合同书任务,应赔偿对方合同价款的20％的违约金，如甲方无故解除本合同，甲方除需支付乙方合同价款20%的违约金外，还需根据乙方已完成的工作量结算费用。

3.一方违约，违约方需支付守约方因维权产生的维权成本（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、交通费、鉴定费等）。

- 第九款 保密责任

1.在本合同的履行期内，甲乙双方获得与本项目相关的信息（包括获得的资料及成果等），应当采取适当有效的方式保护，不得未经信息产权单位授权使用、传播或公开。除非有产权单位的书面许可，相关信息不得对外披露。

2.甲乙双方在项目实施过程中接触或产生涉密数据的，应严格按《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他相关法律法规和制度执行。如由于一方的原因而导致泄密的，该方应承担相应法律责任。

- 第十款 知识产权

1.乙方应保证其提供给甲方的标的物不侵犯任何第三方的合法权益，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的任何主张。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料、相应知识产权归甲乙方共有。

- 第十一款 不可抗力

1.签约各方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲方、乙方各方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电话、传真或电传通知对方，并于事件发生后14个日历日内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

- 第十二款 合同解除和终止

1.甲乙方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.甲乙双方出现下列任一情形的，对方可以解除本合同。

(1)乙方在本项目实施过程中有违反有关法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方签订合同过程，包括谎报或隐瞒事实、损害业主利益等行为的；

(2)甲方提出超出本合同需求的额外要求，又不签订补充合同的，在双方无法达成一致的；

(3)甲方逾期付款超过20日的，乙方有权单方面解除合同。

- 第十三款 其他

1.本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意提交项目所在地人民法院起诉。

2.本合同的变更或补充必须由甲乙双方协商一致，并以书面形式确定，签订补充协议，补充协议具有与本合同同等法律效力。

3.本合同数量由甲乙双方根据需要确定，合同经双方签字或盖章后生效。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                 乙方（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

（或其授权的代理人）：          （或其授权的代理人）：

日期：    年    月     日       日期：     年     月    日

附件：安全生产合同

安全生产合同

（委托方与承接方）

甲方（委托方）：

乙方（承接方）：

为在合同的实施过程中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行项目合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”的原则，有效开展安全生产管理。不定期组织对乙方现场安全生产检查，及时督促乙方发现、处理各类安全隐患。

3.监督乙方严格执行国家安全生产法规和有关技术标准，确保乙方按照安全生产要求组织施工。

4.甲方需配合乙方为本项目创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行项目合同中的有关安全要求。乙方在本项目中应承担全方位的安全责任，对派出的所有人员、设备安全负责。

2. 坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，建立健全各项安全生产管理制度和操作规程，明确安全生产责任人和安全生产管理人员，对从业人员进行安全生产教育和培训。

3.乙方应配合甲方或其他相关单位进行的安全检查，对发现的问题无条件在要求的期限内进行整改并接受复检。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，均分别报请有关部门依法追究责任。

本合同份数与主合同一致，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目验收合格后失效。

甲方：（盖单位公章）                  乙方：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签名） 法定代表人或其委托代理人：（签名）

单位地址：                        单位地址：

联系电话：                        联系电话：

日期：  年  月  日                日期：   年   月   日

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

本项目采用现场磋商模式，响应供应商须在投标截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。

特别说明：本次磋商报价，现场再进行一轮报价，该价格即为最后报价。不提交最后报价的为无效标。文件中的报价总表（首轮报价）不得高于项目最高限价，各供应商后一轮报价不得超出自己前一轮的报价，否则作无效报价处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。总得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。总得分且最后报价相同的，则采取现场抽签的方式确定。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分前三名的供应商为第一、第二、第三成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判并进行打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：80分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留小数点后两位。

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目调查与分析 | 供应商针对本项目特点，从项目概况与现状、区域地质水文概况、工作环境、对隐患的认识五个方面进行阐述。 ①调查全面细致，分析科学客观，理解全面深刻的得10分； ②调查较全面细致，分析较客观，理解较深刻的得6分； ③调查全面性一般，分析科学性一般，理解深刻程度一般的得3分。 ④不提供不得分。 | 10 |
| 2 | 关键技术问题的认识及其对策措施 | ①对关键性技术问题把握准确、探测目标体与周围土体物性差异分析合理，主要探查方法及仪器探测参数的选取准确，所提出的措施有效可行的，得10分。 ②对关键性技术问题把握较准确、场地条件及探测目标体与周围土体物性差异分析较合理、主要探查方法及仪器探测参数的选取准确，所提出的措施可行的，得6分； ③对关键性技术问题把握基本准确、探测目标体与周围土体物性差异分析基本合理，主要探查方法及仪器探测参数的选取基本准确，所提出的措施基本可行的，得3分。 ④未提供不得分。 | 10 |
| 3 | 质量保证措施 | ①隐患探查质量保证措施落实，条理清晰，有完整的质量管理组织机构，有完整的质量管理措施以及质量管理规章制度得10分； ②隐患探查质量保证措施落实，条理较清晰，质量管理有专人负责，有比较齐全的质量管理措施以及质量管理规章制度得6分； ③隐患探查质量保证措施能基本落实、条理基本清晰，有质量管理措施以及质量管理规章制度得3分； ④未提供不得分。 | 10 |
| 4 | 安全保证措施 | ①隐患探测安全生产措施落实，条理清晰，有安全生产组织机构、主体作业的安全技术措施，有必要的安全生产措施以及文明施工规章制度得5分； ②隐患探测安全生产措施落实，条理较清晰，安全生产有专人负责，能文明施工得3分； ③隐患探测措施能基本落实、条理基本清晰，基本能满足工程需要得1分； ④未提供不得分。 | 5 |
| 5 | 合理化建议 | 供应商针对本项目特点从技术支持、合同履约协调、服务实施计划、应急突发处置、售后服务维护方面提出实施重点、难点并针对重点、难点提出切实可行的解决方案。 ①方案切实可行有很强的针对性的得9分； ②方案较为可行，有一定针对性的得5分； ③方案基本可行针对性一般的得2分； ④未提供不得分。 | 9 |
| 6 | 类似业绩 | 自2021年1月1日以来(以合同签订日期为准),供应商承担过类似(大坝或江海堤防)隐患探查服务业绩，有一个得3分，本项目最高得15分(若为联合体响应采购文件的，则为牵头人单位业绩。须提供有效的合同原件扫描件、发票扫描件（开票的时间需在本公告之前），二者缺一不可，否则不得分。) | 15 |
| 7 | 企业证书 | 供应商具有有效的省级及以上检验检测机构颁发的资质认定证书CMA得2分，没有不得分。(若为联合体响应采购文件的，则为牵头人单位证书。提供有效的证书扫描件，否则不得分。) | 2 |
| 8 | 人员配备 | - 1.拟派项目负责人具有水利工程专业正高级工程师职称的得3分，高级工程师职称得2分，中级职称的得1分。（如为联合体响应采购文件的，则为牵头方正式员工。) - 2.拟派技术负责人具有水利工程专业正高级工程师职称的得3分，高级工程师职称得2分，中级职称的得1分。（如为联合体响应采购文件的，则为牵头方正式员工。) - 以上人员须同时提供相关职称证书扫描件及社保机构出具的供应商（如联合体响应采购文件的，则为牵头方）为对应人员缴纳的2024年11月-2025年1月中任意一个月的社保缴费清单扫描件，否则不得分。 注：如职称证书不能证明相关专业的,还需提供相关证明材料并加盖公章。 | 11 |
|  |  | 1.拟派项目组成员(拟派项目负责人、拟派技术负责人除外)具有水利工程专业或测绘专业高级及以上工程师职称的有一个得1分，最高得5分。 须同时提供相关职称证书扫描件及社保机构出具的供应商为对应人员缴纳的2024年11月-2025年1月中任意一个月的社保缴费清单扫描件，否则不得分。 注：如职称证书不能证明相关专业的,还需提供相关证明材料并加盖公章。 |  |
| 9 | 设备配置 | 供应商具有瞬变电磁仪、三维探地雷达仪、二维探地雷达仪器、高密度电法仪的，每有一种得2分，各项不重复得分，最高得8分。 自有设备的，须同时提供设备购置合同和购置发票的扫描件（开票的时间需在本公告之前），购买方须与投标供应商一致，否则不得分。如为租赁设备则不得分。 | 8 |

（四）价格分：20分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）成交供应商的确定

1、磋商小组汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

2、采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网站-公告公示栏公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别递交响应的材料。

一、资格审查文件（不能出现价格响应文件）

1.投标供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.有效的营业执照扫描件（如为联合体响应采购文件的，则联合体所有单位均须提供）；

5.投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见附件4）；

6.同时具备有效的水利工程质量检测甲级资质（同时具备岩土工程、混凝土工程和量测3个类别甲级资质）和工程测量专业测绘乙级及以上资质，提供有效的资质证书扫描件（如为联合体响应采购文件的，则联合体所有单位须提供对应资质证书）；

7.提供有效的指定联合体牵头人授权书（如有）（格式见附件5）；

8.提供有效的联合体协议书（如有）（格式见附件5）；

9.提供有效的供应商信用承诺书（格式见附件7）；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（不能出现价格响应文件）

1.竞争性磋商响应函（格式见附件8）；

2.商务技术部分正负偏离表（格式见附件9）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示。

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

4.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

为方便评委评审，请供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件

- 1.报价总表（首轮报价）（格式见附件10）；

2.报价明细表（首轮报价）（格式自拟）；

3.《中小企业声明函》（如有，格式见附件12）；

4.《残疾人福利性单位声明函》（如有，格式见附件13）；

5.最后报价函（格式见附件14）。

注：最后报价函按格式签字盖章后装订在价格响应文件中，报价无需填写，用于现场磋商报价。

附件1

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系               （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号       ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称：       ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

注：提供磋商代表本人身份证复印件盖公章

附件4

无重大违法记录声明

崇川区堤防涵闸管理所：

我单位                  （供应商名称）郑重声明：

1、参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

2、截至投标截止时间前，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；没有被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

年     月    日

附件5

- 指定联合体牵头人授权书（如有）

本人（姓名）系（联合体成员方单位名称）的法定代表人，为参与（项目名称）的采购活动并响应采购文件，我方与（联合体牵头方单位名称）组成联合体，与其共同响应采购文件，并授权（联合体牵头方单位名称）作为联合体的牵头人，全权代表我方负责响应本项目采购文件，其签署的响应文件已表达了我方意志，我方均予认可，凡涉及我方的响应文件资料由我方如实提供。

特予授权，因此产生的法律后果由我方承担。

联合体成员单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

联合体牵头单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

注：本表仅供联合体响应采购文件填写。

附件6

联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加                   （项目名称）采购活动、响应采购文件。现就联合体响应采购文件事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）响应采购文件工作由联合体牵头方负责，由双方组成的响应小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在响应文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（2）联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（3）如成交，联合体内部将遵守以下规定：

a、联合体牵头方和成员共同与采购人签订合同书，并就成交项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；

b、联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头方负责；

c、联合体各方分工原则以及各方拟承担的工作、所占合同总金额比例和责任如下：

。

（4）响应工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（5）联合体的响应文件、采购人的采购文件、联合体与采购人签订的合同均对双方具有约束力。

（6）联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。

（7）因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与采购人的合同时违约或联合体与采购人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

3、签署本协议书后，响应文件中签署联合体牵头人的法定代表人或被授权人、单位印章即可代表联合体双方的意志。

4、各方不得再以自己名义在本项目中单独响应采购文件。因发生上述问题导致联合体响应文件成为无效文件，联合体的其他成员可追究违约责任。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执       份。

牵头人名称：                         （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

成员方名称：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

日 期：   年   月    日

注：本表仅供联合体响应采购文件填写。

附件7

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件8

竞争性磋商响应函

崇川区堤防涵闸管理所：

依据贵单位                  （项目名称)项目竞争性磋商文件的要求，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价，在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次采购范围内的全部工作内容。

2、我公司已经详细阅读了全部磋商文件及其附件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

3、我方愿意提供采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将按磋商文件的要求提交履约保证金，并根据磋商文件的要求和磋商响应文件的承诺签订合同，严格履行磋商文件及合同中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。否则，你方可取消我方成交资格。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

年  月  日

- 附件9

商务技术部分正负偏离表

项目名称：2025年长江堤防测量及物探范围

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示；优于的或不完全响应的，必须在偏离表中列示并提供相关材料。如不明示的视同完全响应。

投标供应商：              （公章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日  期：    年 	 月   	日

附件10

报价总表（首轮报价）

供应商全称（加盖公章）：

| 项目名称：2025年崇川区长江堤防测量及安全检测项目 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
| 2025年崇川区长江堤防测量及安全检测项目 | 大写： 小写： 元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

- 附件11

报价明细表（首轮报价）

| 项目名称 | 单位 | 工程量 （预估） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量 | KM | 33 |  |  |  |
| 物探 | KM | 13.3 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |

注：工程量偏离范围在5%以内，总价不做调整。

供应商全称（加盖公章）：

日期：

- 附件12

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

（备注：供应商如不提供上述声明函，价格将不做相应扣除）。

附件13

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的     （采购项目名称）      的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件14

最后报价函

关于          2025年崇川区长江堤防测量及安全检测项目         （项目名称)，在采购人组成的磋商小组与我单位进行磋商后，我单位愿意以最后报价为人民币（大写）                           （小写）         元承担本项目，报价包括本项目竞争性磋商文件范围内、投标响应文件及磋商过程中所涉及的全部内容，我单位必定严格按照采购人要求及规定期限完成本项目。

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：最后报价函按格式签字盖章后装订在价格响应文件中，报价无需填写，用于现场磋商报价。

- 附件15

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。